# Приложение № 3

# к отчету по результатам

# контрольного мероприятия

**Исполнение раздела 8 «Внедрение ЕГИССО в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях для обеспечения осуществления в ней всех функциональных процессов по назначению, предоставлению государственной социальной помощи, мер социальной» поддержки Плана мероприятий по повышению эффективности предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также оптимизации деятельности Минтруда России, Федеральной службы по труду и занятости, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, учреждений медико-социальной экспертизы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой
от 28 декабря 2018 г. № 10974п-П12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Плана** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Фактическое исполнение** |
| 8.1 | Определение субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (государственных, муниципальных органов и организаций) для участия в пилотном проекте по использованию ЕГИССО как информационной системы, в которой осуществляются функциональные процессы по назначению, предоставлению государственной социальной помощи, мер социальной поддержки | I квартал 2019 г. | Использование ЕГИССО в отдельных субъектах Российской Федерации как информационной системы, в которой осуществляются функциональные процессы по назначению, предоставлению государственной социальной помощи, мер социальной поддержки | Определены: Республика Бурятия, Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Алтайский край, Ставропольский край и Нижегородская область. |
| 8.2 | Реализация пилотного проекта с получением замечаний и предложений от государственных и муниципальных органов и организаций «пилотных» субъектов Российской Федерации | III квартал 2019 г. | Обеспечение реализации в ЕГИССО технологических условий в соответствии с потребностями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | В 2019 и 2020 годах замечаний и предложений о доработке функционала подсистемы в ПФР не поступало. В 2021 году поступило 168 замечаний по работе ЕГИССО, из них 56 замечаний учтено, 79 замечаний находятся на доработке, 33 замечания не актуализированы.  |
| 8.3 | Реализация в ЕГИССО отдельных замечаний и предложений «пилотных» субъектов Российской Федерации | IV квартал 2019 г. | Обеспечение реализации в ЕГИССО технологических условий в соответствии с потребностями субъектов Российской Федерации | В 2019 году проведена опытная эксплуатация подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки) ЕГИССО (далее также – ПУВ МСЗ). По результатам подготовлены технические требования к доработке с учетом замечаний и предложений «пилотных» регионов Российской Федерации. Технические требования на развитие ЕГИССО в части ПУВ МСЗ согласованы Минтрудом России (исх. от 4 июня 2019 г. № 24-1/В-98).Для реализации технических требований между ПФР и ООО «Организационно-технологические решения 2000» (ООО «ОТР 2000») заключен государственный контракт от 13 января 2020 г. № 005-15, предметом которого являются работы по развитию ЕГИССО в части ПУВ МСЗ. Работы выполняются в 2 этапа: этап № 1 – с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней, этап № 2 – с даты утверждения заказчиком акта о приемке выполненных работ по этапу № 1 и не позднее 15 ноября 2020 года.По этапу № 1 ПФР работы были приняты 4 марта 2020 года (акт № 1 от 4 марта 2020 года). На момент проведения контрольного мероприятия согласно данным ЕИС в сфере закупок контракт не исполнен. |
| 8.4 | Формирование и направление во все субъекты Российской Федерации отчета о реализации пилотного проекта с предложениями использования подсистемы ЕГИССО по установлению и предоставлению мер социальной защиты | IV квартал 2019 г. | Увеличение количества субъектов Российской Федерации, использующих ЕГИССО для назначения, предоставления государственной социальной помощи, мер социальной поддержки | Пункт плана не исполнен. |
| 8.5 | Формирование плана-графика внедрения подсистемы ЕГИССО по установлению и предоставлению мер социальной защиты в 2020 году на основании полученного согласия от субъектов Российской Федерации, муниципальных образований | IV квартал 2019 г. | Увеличение количества субъектов Российской Федерации, использующих ЕГИССО для назначения, предоставления государственной социальной помощи, мер социальной поддержки | Пункт плана не исполнен. |
| 8.6 | Внедрение подсистемы ЕГИССО по установлению и предоставлению мер социальной защиты в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях в 2020 году на основании полученного согласия указанных субъектов Российской Федерации | по плану-графику, предусмотренному [пунктом 8.5](#P323) | Увеличение количества субъектов Российской Федерации, использующих ЕГИССО для назначения, предоставления государственной социальной помощи, мер социальной поддержки | Пункт плана не исполнен. |
| 8.7 | Внесение изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи», предусматривающих осуществление в ЕГИССО государственными органами, муниципальными образованиями и организациями всех субъектов Российской Федерации функциональных процессов по назначению и предоставлению государственной социальной помощи, мер социальной поддержки | IV квартал 2021 г. | Формирование в ЕГИССО полной информации об осуществлении государственной социальной помощи, сокращение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований на информационные технологии | Срок исполнения не наступил |