|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 17  к отчету о результатах  мероприятия  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.  № ОМ-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Перечень объектов подпрограммы «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие | Срок наступления контрольного события в соответствии с Планом реализации  ГП развития СКФО | Учтено в Перечне развития КМВ  («+» - да,  «-» - нет) |
| **Город-курорт Кисловодск** | | | |
| 1 | Создание многофункциональных спортивных площадок на территории г. Кисловодска (14 объектов):  - Акт приемки выполненных работ подписан | 31.12.2019 | + |
| 2 | Благоустройство пешеходной зоны ул. Вокзальная от питьевого бювета до ул. Семашко в г. Кисловодске  - Акт приемки выполненных работ подписан | 31.12.2019 | + |
| 3 | Благоустройство пешеходной зоны ул. Герцена от ул. Шаляпина до просп. Дзержинского в г. Кисловодске  - Акт приемки выполненных работ подписан | 31.12.2019 | + |
| 4 | Объект «Здание физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Пойма реки Подкумок»:  - введен в эксплуатацию | 31.12.2019 | + |
| 5 | Объект "Строительство здания детского сада в городе-курорте Кисловодске (ул. Осипенко)":  - завершен строительством  - введен в эксплуатацию | 31.12.2020  01.04.2021 | + |
| 6 | Объект "Благоустройство пешеходного бульвара по просп. Дзержинского (от ул. Герцена до здания 14 - 16 по просп. Дзержинского)":  - завершен строительством  - введен в эксплуатацию | 31.12.2020  01.04.2021 | + |
| 7 | Объект "Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске":  - завершен строительством  - введен в эксплуатацию | 31.12.2021  01.07.2022 | + |
| 8 | Объект "Строительство средней общеобразо-вательной школы по ул. Губина, д. 53, в городе-курорте Кисловодске":  - завершен строительством  - введен в эксплуатацию | 31.12.2020  01.04.2021 | + |
| 9 | Объект "Строительство дворца спорта "Арена Кисловодск" (1-й этап, бассейн)":  - завершен строительством  - введен в эксплуатацию | 31.12.2021  01.07.2022 | + |
| 10 | Объект "Хореографическая школа в городе-курорте Кисловодске":  - введен в эксплуатацию | 31.12.2022 | +  В разделе III «Перспективные мероприятия» |
| 11 | Объект по реконструкции гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в городе-курорте Кисловодске:  - введен в эксплуатацию | 01.07.2022 | + |
| 12 | Объект по реконструкции проспекта Ленина в городе-курорте Кисловодске:  - введен в эксплуатацию | 01.07.2022 | + |
| **Город Пятигорск** | | | |
| 1 | Объект "Реконструкция с элементами реставрации здания МОУ "Гимназия N 11" по просп. Кирова, д. 83 в г. Пятигорске и приспособление для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) "Здание СШ N 1, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной армии" 1902 г. Корректировка":  - завершен строительством  - введен в эксплуатацию | 31.12.2020  01.04.2021 | - |
| 2 | Объект "Строительство детского сада-яслей на 220 мест, ст. Константиновская, пересечение ул. Шоссейная и ул. Почтовая, г. Пятигорск":  - завершен строительством  - введен в эксплуатацию | 31.12.2020  01.04.2021 | - |
| 3 | Объект "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва N 2 в г. Пятигорске, ул. Советская, д. 87":  - завершен строительством  - введен в эксплуатацию | 31.12.2020  01.07.2021 | - |