Приложение № 14

к Отчету о результатах

контрольного мероприятия

Сводная таблица эффективности использования бюджетных средств, направленных на развитие культуры РСО – Алания

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Критерий аудита эффективности:** запланированные при предоставлении бюджетных средств целевые показатели и индикаторы эффективности (результативности) их использования выполнены. | **достигнуты частично** |
| В соответствии с отчетами Минкультуры РСО-Алания о достижении значений показателей результативности по исполнению соглашений о предоставлении субсидий, размещенными в ГИИС «Электронный бюджет», запланированные целевые показатели и индикаторы эффективности (результативности) выполнены и достигнуты своевременно.Однако по итогам 2020 года ввиду недоделок по объекту «Капитальный ремонт здания ДК с. Ногкау» отсутствует возможность его функционирования. |
| **2. Критерий аудита эффективности**: запланированные целевые показатели и индикаторы эффективности (результативности) достигнуты своевременно. |
| **3. Критерий аудита эффективности:** неизрасходованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов, направленных на развитие сфер здравоохранения и культуры, а также транспортной системы и на обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан (за исключением объемов, образовавшихся в связи с экономией) в рамках государственных программ Российской Федерации и государственных программ Республики Северная Осетия - Алания, отсутствуют. | **достигнут** |
| Неизрасходованные объемы бюджетных средств и иных ресурсов, направленных на развитие сферы культуры (за исключением объемов, образовавшихся в связи с экономией), отсутствуют. |
| **4. Критерий аудита эффективности:** необходимость дополнительных финансовых ресурсов, в том числе для завершения строительства объектов капитального строительства, отсутствует. | **достигнут** |
| Дополнительные финансовые ресурсы, в том числе на завершение строительства объектов строительства капитального строительства отсутствует.Вместе с тем анализ данных форм статистического наблюдения[[1]](#footnote-1) показал, что по состоянию на 1 января 2021 года требуют капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии 62% зданий ДШИ, 50,4% зданий КДУ. При этом к 2024 году согласно показателям ГП «Развитие культуры» «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, процентов» должна составить 61,3%, учитывая количество зданий учреждений культуры требующих ремонта есть риск недостижения указанного показателя. |
| **5. Критерий аудита эффективности:** увеличение объемов финансовых ресурсов без увеличения плановых значений показателей, характеризующих результаты реализации государственных программ Российской Федерации и государственных программ Республики Северная Осетия - Алания в части мероприятий, направленных на развитие сфер здравоохранения и культуры, а также транспортной системы и на обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, отсутствует. | **достигнут** |
| Увеличение объемов финансовых ресурсов без увеличения плановых значений показателей, характеризующих результаты реализации ГП «Развитие культуры» и государственной программы РСО-Алания «Развитие культуры Республики РСО-Алания на 2014-2024 годы» , отсутствует. |
| **6. Критерий аудита эффективности:** построенные (модернизированные, реконструированные) объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности эксплуатируются по назначению, мощность объектов соответствует проектно-сметной документации. | **достигнут** |
| Два КДУ построенных и введенных в эксплуатацию в 2020 - 2021 годах соответствуют проектной мощности и используются по назначению. |
| **7. Критерий аудита эффективности:** объемы и количество объектов незавершенного строительства (за исключением объектов, строительство которых осуществляется в соответствии с графиком производства работ) на территории Республики Северная Осетия - Алания снижены. | **достигнут** |
| Объекты незавершенного строительства, относящееся к ведению Минкультуры РСО-Алания, отсутствуют |

1. Форма № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утверждена приказом Росстата от 4 октября 2019 г. № 577, Форма № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств», утверждена приказом Росстата от 4 апреля 2019 г. № 195 [↑](#footnote-ref-1)