Приложение № 18

к отчету о результатах

контрольного

мероприятия

от 24 августа 2022 г.

№ ОМ-58/08-04

КАРТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (РЕКОМЕНДАЦИЙ)

по результатам контрольного мероприятия «Оценка реализации   
в 2019 – 2021 годах плана модернизации опорных лабораторий в рамках федеральных проектов «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Промышленный экспорт»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Получатель (адресат) | Предложение (рекомендация) | Отметка о приоритетности (да/нет) | Рекомендованный срок реализации | Примечание, включая обоснование рекомендуемого срока реализации предложения (рекомендации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Правительство Российской Федерации | Поручить Минпромторгу России |  |  |  |
| 1.1 | совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти рассмотреть вопросы: |  |  |  |
|  | о внесении изменений в План модернизации в части корректировки видов перспективной экспортной продукции, которая будет испытываться в опорных лабораториях, в том числе с учетом дальнейшего вовлечения российской лабораторной инфраструктуры в систему оценки соответствия в рамках Евразийского экономического союза, а также в части пересмотра целевых стран экспорта, вошедших в перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р; | да | 31 января 2023 года |  |
|  | об использовании созданной инфраструктуры российской лабораторной базы для дальнейшего развития системы испытаний в целях адаптации к требованиям новых стран экспорта, с учетом потенциальных потребностей участников внешнеэкономической деятельности в проведении испытаний продукции, в том числе импортной; | нет | 31 января 2023 года |  |
|  | о формировании единого перечня (базы данных) методик проведения испытаний на полный перечень показателей, требуемых за рубежом («под ключ»), а также определении федерального органа исполнительной власти, ответственного за систематизацию и актуализацию информации о количестве и стоимости приобретения и перевода зарубежных методик, обоснованной необходимости их приобретения в целях выработки предложений по механизмам предоставления государственной поддержки модернизации опорных лабораторий; | нет | 31 января 2023 года |  |
|  | об установлении в Порядке включения сроков рассмотрения и утверждения индивидуальных планов модернизации опорных лабораторий, участвующих в реализации Плана модернизации, а также формы, сроков и периодичности предоставления отчетности опорных лабораторий о реализации индивидуальных планов модернизации; | да | 31 января 2023 года |  |
|  | о включении представителя Росаккредитации в состав проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт»; | нет | 31 января 2023 года |  |
|  | о дополнении перечня показателей федерального проекта «Промышленный экспорт» показателями, характеризующими эффективность реализации Плана модернизации опорных лабораторий; | да | 31 января 2023 года |  |
|  |  | разработать проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в Правила № 1784, в целях приведения их в соответствие с пунктом 5 Общих требований № 1492. | да | 31 января 2023 года |  |
|  | Минпромторг России | Направить информационное письмо в Минпромторг России с предложением провести обязательную проверку соблюдения ФГУП «НАМИ» условий и порядка предоставленной субсидии на обеспечение затрат, связанных с модернизацией опорных лабораторий по испытанию эксплуатационных качеств сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов, в том числе на предмет оценки обоснованности превышения расходов, предусмотренных Соглашением на оплату труда и накладных затрат на сумму 63 499,7 тыс. рублей, и в случае выявления нарушений принять меры в соответствии с Соглашением. | да | 30 октября 2022 года |  |
| 3. | Федеральная служба по аккредитации | Направить информационное письмо в Федеральную службу по аккредитации с предложениями: |  |  |  |
| 3.1 | провести плановые проверки соблюдения в 2019-2021 годах ФАУ «НИА» целей, условий и порядка предоставления из федерального бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также выполнения ФАУ «НИА» государственных заданий в 2019-2021 годах в части научно-методического обеспечения реализации мероприятий федеральных проектов «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Промышленный экспорт»; | да | 20 января 2023 года |  |
| 3.2. | утвердить план заседаний Технической комиссии на 2022 год, предусмотрев их проведение не реже 1 раза в квартал, для рассмотрения докладов ответственных федеральных органов исполнительной власти о ходе реализации ИПМ, включенных в План модернизации, в целях оперативного принятия решений по их актуализации, а также выявления и предупреждения рисков недостижения целевых показателей ИПМ и реализации Плана в целом; | нет | 20 января 2023 года |  |
| 3.3. | разработать стратегию деятельности Технической комиссии на период до 2024 года; | нет | 20 января 2023 года |  |
| 3.4. | проработать вопрос проведения тематических мероприятий, посвященных вопросам реализации Плана модернизации и государственной поддержки мероприятий по оценке соответствия для обеспечения выпуска российской продукции на внешние рынки в целях достижения показателей и результатов национального проекта «Международная кооперация и экспорт». | нет | 20 января 2023 года |  |